ДОГОВОР  подряда № «  »

«   »                 20  г.

Настоящий договор заключен между Исполнителем – ООО СК «Молога», действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчиком «ФИО паспортные данные», заключили договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Исполнитель обязуется произвести на участке Заказчика строительные работы «Наименование проекта, размер», согласно прилагаемым эскизным чертежам. Эскизные чертежи, подписанные Исполнителем и Заказчиком, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае отсутствия у Исполнителя эскизных чертежей, подписанных Заказчиком (по вине Заказчика), Исполнитель вправе приостановить работы по данному Договору с отнесением убытков на счет Заказчика.

1.2.	Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные по Договору работы, согласно п.4. настоящего Договора.

2. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

2.1.	Заказчик гарантирует возможность подъезда автотехники Исполнителя, если потребуется с прицепом, непосредственно к месту разгрузки (автотехника не повышенной проходимости).

2.2.	За счет исполнителя выполняются транспортные услуги до МКАД или          КАД      (С-Пб.)

2.3.	Направление, километраж: «Адрес участка, километраж»

3. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1.	Заказчик обеспечивает: «вода, электричество и проживание рабочих».

3.2.	Заказчик определяет границы своего участка, местоположение будущего строения, составляется чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности.

3.3.	Заказчик несет ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право собственности на землю. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ Исполнителя на участок в течение всего периода строительства. При условии платного въезда техники Исполнителя на участок Заказчика, Заказчик оплачивает эти расходы.

3.4.	Исполнитель обеспечивает:

- наличие стройматериалов (если другое не оговорено в п.9);

- питание рабочих;

- Инструмент.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1.	Договорная стоимость Изделия остается неизменной в течение действия настоящего Договора и определена в размере «Цена Общая» руб.

4.2.	Оплата производится поэтапно:

4.2.1.	Предоплата – «20%». (при заключении)

4.2.2.   2 этап оплаты «60%» руб. по привозу материала и приезду бригады. (в течении 24 часов)

4.2.3.	Окончание работ – «20%» руб. (в течении 24 часов)

«Возможна оплата безналичным расчетом»

5. СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

И АДРЕС СТРОИТЕЛЬСТВА

Срок выполнения работ составит «Срок постройки» с момента подписания договора, по Адресу: «Адрес участка». Окончание работ определяется днем подписания акта сдачи-приемки работ по данному Договору. Договор может быть пролонгирован по взаимному соглашению Сторон.

6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

6.1.	В случае задержки оплаты очередного этапа, с Заказчика взимается штраф в размере 0,1% от суммы оплаты этого этапа, согласно п. 4.2. за каждые сутки задержки оплаты, но не более 5%.

Исполнитель вправе приостановить работы по данному Договору с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика, при задержке оплаты Заказчиком очередного этапа строительства. Убытки определяются из расчета 1000 руб. за каждые сутки задержки оплаты.

6.2.	В случае задержки оплаты последнего этапа, с Заказчика взимается штраф в размере 0,1% от суммы платежа (согласно п.4.2.) за каждые сутки просрочки платежа, но не более 5%.

6.3.	В случае расторжения Договора по вине Заказчика после начала выполнения работ по данному Договору (разработка проекта; осмотр, планировка участка; комплектация строительных материалов на базе Исполнителя, завоз материала и т.д.), определяются реальные затраты Исполнителя, которые оплачиваются Заказчиком.

6.4.	В случае расторжения Договора по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику денежную сумму как разницу между внесенными оплатами этапов и реально выполненными работами.

6.5.	В случае задержки срока окончания работ по данному Договору с Исполнителя взимается штраф в размере 0,1% от суммы невыполненных этапов согласно п. 4.2. за каждые сутки задержки строительства, но не более 5%.

6.6.	Данный Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и внесения предоплаты.

7.	ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, не поставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая, поломку автомобиля, перевозящего материал,  объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные  бедствия.

7.2.	Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии не исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.3.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне.

8.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1.	Заказчик ИМЕЕТ ПРАВО:

8.1.1.	Осуществлять надзор за ходом и качеством проведения работ как лично, так и через своего уполномоченного представителя; приостанавливать работы при обнаружении отклонений от договорных условий с обязательным немедленным извещением об этом Исполнителя. В случае необоснованности, согласно условий Договора, приостановления работ Заказчиком, Исполнитель вправе пролонгировать в одностороннем порядке срок Договора и потребовать возмещения ущерба в результате вынужденного простоя.

8.1.2.	Принимать в процессе производства работ выполненные ответственные конструкции и скрытые работы, оговоренные заранее с менеджером Исполнителя.

8.1.3.	Привлекать для производства строительных или инженерных работ на объекте (по согласованию с Исполнителем) другие подрядные организации, только в том случае, если выполнение ими работ не создает препятствий для нормальной  работы Исполнителя.

8.2.	Заказчик обязан:

8.2.1.	Своевременно производить приемку и оплату выполненных этапов работ. В случае непринятия  работ Заказчиком (не подписания акта сдачи-приемки), он обязан в 2-хдневный срок в письменном виде предоставить Исполнителю причины отказа от приемки работ с перечнем претензий. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат оплате.

8.2.2.	Информировать Исполнителя в письменном виде об обнаруженных им отклонениях от условий Договора при производстве работ, ухудшающих качество, или иных недостатках.

8.2.3.	Своевременно производить приемку скрытых работ, оговоренных заранее. В случае неявки в оговоренный срок вскрытие скрытых работ осуществляется за счет Заказчика.

8.3.	Исполнитель обязан:

8.3.1.	Информировать Заказчика о времени приемки работ , осуществлять совместную сдачу-приемку работ через бригадира, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

8.3.2.	Выполнить все оговоренные по Договору работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениям к нему.

8.4.	Исполнитель имеет право:

8.4.1.	Заменять используемые в строительстве материалы на аналогичные по свойствам и качеству .

8.4.2.	Требовать от Заказчика его присутствия при выборе материалов, если таковые материалы оговорены в настоящем Договоре (см. п.12).

8.4.3.	Привлекать к производству работ субподрядные организации.

9.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ИХ СТОИМОСТЬ.

Нижеуказанная стоимость дополнительных работ приплюсовывается к договорной стоимости.

9.1.	Дополнительные транспортные услуги от МКАД или КАД (Сп.-Б.)

- КАМАЗ, МАЗ 	— 75 руб. / км.

- Газель – 30 руб./км.

9.2  Перегруз материалов с прицепа на автомобиль – 7000 руб.

9.3.	Заказчик дополнительно оплачивает или выполняет своими силами следующие работы:

- Изменение конструкций (параметров) фундамента (дополнительный комплект фундаментных блоков; увеличение сечения ленты; изменение глубины заложения фундамента; увеличение объема бетонных работ, вследствие перепада высот на участке; принципиальное изменение конструкций).

- Расчистка подъездных путей к участку Заказчика.

- Переноска стройматериалов к месту строительства далее чем на 20 м

- Разборка существующих сооружений Заказчика, препятствующих выполнению строительных работ.

- Корчевка пней, удаление деревьев.

- Ремонт существующих фундаментов.

Стоимость вышеперечисленных работ определяется представителем Исполнителя после осмотра участка Заказчика и согласовывается с Заказчиком.

10.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1.	На баню дается гарантия сроком на 1 год:

- на фундамент (не распространяется на столбчатые поверхностные фундаменты);

- на протекание кровли (не распространяется на временные кровли, выполненные из пергамина, рубероида или аналогичных материалов);

- на целостность конструкции.

10.2.	Гарантийные обязательства вступают в силу с момента окончания работ по данному Договору.

10.3.	Гарантийные обязательства не распространяются на материалы, приобретаемые Заказчиком.

10.4.	Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо Заказчиком, вследствие неправильной эксплуатации строения.

10.5.	Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию или технико-эксплуатационные параметры построенного сооружения.

10.6.	Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика копии данного Договора.

11.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.	Исполнителем не выполняются электро-, сантехнические и малярные работы (если это дополнительно не оговорено в настоящем Договоре) и другие работы, не предусмотренные настоящим Договором

11.2.	Исполнитель не вывозит с участка Заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате работ (если это дополнительно не оговорено).

11.3.	Исполнитель не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строения на участке, подводка коммуникаций и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.

11.4.	Исполнителем не выполняются работы по планировке участка Заказчика.

11.5.	Изменения, внесенные Заказчиком в процессе строительства, должны быть согласованы с администрацией Исполнителя и подтверждены обеими Сторонами в письменной форме. В данном документе оговариваются дополнительные затраты Исполнителя и устанавливается новый срок окончания работ по данному Договору, а так же определяется вынужденный простой бригады, который оплачивается Заказчиком из расчета  1500 руб. в день на одного человека бригады.

.

11.6.	Если заказчик в процессе выполнения работ по данному Договору берет на себя поставку отдельных материалов или оборудования, то он обязан согласовать с Исполнителем сумму (до момента поставки этих материалов), на которую уменьшается стоимость Договора. Исполнитель имеет право увеличить стоимость работ, связанную с применением более дорогостоящих материалов.

11.7.	Согласованные с Заказчиком в эскизном проекте и описании размеры и конструктивные решения являются обязательными для Исполнителя, независимо от имеющихся отступлений от СниПов ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приемки выполненных работ.

11.8.	Заказчик не вправе вмешиваться в деятельность Исполнителя, согласно п.1 ст.715 ГК и не вступать в отношения с работниками Исполнителя, в т.ч. подразумевающие привлечение их Заказчиком для выполнения каких-либо работ вне настоящего Договора.

11.9.	Устные соглашения между Заказчиком и Исполнителем по изменениям и дополнениям к настоящему Договору не имеют юридической силы.

11.10.	Примечание:

В целях повышения эксплуатационных характеристик строения, увеличения его сроков службы необходимо выполнить следующее:

1*. Выполнить отмостку по всему внешнему периметру фундамента.(для ленточного фундамента).

2*. Покрасить баню снаружи влагозащитным составом (выполняется при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов С).

3*.Выполнить водосливную систему.

4*. Провести стяжку полов.

5*. Проконопатить сруб.

6*. Провести обработку нижнего обвязочного ряда бруса

7*. Вследствие использования в строительстве материалов естественной влажности, внутри построенного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха, во избежание порчи материалов(потемнение, появление грибка и т.д.) необходимо в течение первого месяца, как минимум, после постройки объекта обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию, для этого необходимо держать все двери и окна в открытом состоянии.

8*. Обработать все окна и двери.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

«Техническое описание и чертеж»

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Исполнитель: ООО СК «Молога».

Адрес: 174510, РФ, Новгородская область, город Пестово, ул. Филадельфина, дом 28

ИНН: 5313013952

КПП: 531301001

ОГРН: 1135331001662

Р/сч: 40702810343050000383 ОАО «Сбербанк России», дополнительный офис

Новгородского сбербанка № 8629/01683 г. Пестово.

БИК: 044959698

К/сч. 30101810100000000698

Заказчик: «ФИО паспортные данные»

Исполнитель: ООО СК «Молога».		Заказчик: «ФИО»

М.П. ___________________                                      __________________________